**Часть VI ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**«На право заключения договора, на выполнение работ по реконструкции существующей конструкции ресепшн, с использованием нового материала, согласно утверждённого дизайн-проекта Заказчика».**

**1. Общие сведения**

**1.1. Наименование Заказчика:** Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) (далее – Фонд).

**2. Требования к выполнению работ**

**2.1. Место выполнения работ:** г. Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.18, 1 этаж.

 **2.2. Дата начала выполнения работ:** с момента подписания договора

**2.3. Срок окончания выполнения работ:** 35 рабочих дней с момента перечисления предоплаты.

**2.4. Наименование работ:**

* доставка материала до здания офиса Заказчика;
* разгрузка материала в офис Заказчика;
* демонтаж нижнего цоколя, для поднятия гостевой полки на 15 см.
* установка нового цоколя по длине ресепшна:
* демонтаж рабочей столешницы, предназначенной для сотрудников и установка новой столешницы.
* на новой столешнице для сотрудников сделать выпилы для компьютеров с размерами (Д) 560Х( Ш)230Х(Г)100
* демонтаж части конструкции (слева), на демонтированном месте установка нового модуля с дверью для прохода сотрудников;
* демонтаж и утилизация существующих элементов конструкции ресепшн, предназначенных к замене;
* сборка поставляемого материала для реконструкции ресепшн, осуществляется в выходные дни.

2.5. Для выполнения работ по реконструкции существующей конструкции ресепшн, Поставщик вправе производить дополнительные замеры у Заказчика.

**3. Требования к результату работ**

3.1. Части мебели для реконструкции должны быть изготовлены из МДФ, натурального массива шпона дуба. Цветовая покраска достигается с помощью грунтов и лаков, имеющегося блеска лака не мене 20%.

3.2. Выполнение работ по реконструкции существующей конструкции, должно соответствовать согласно предоставленного дизайн-проекта Заказчика.

3.3. Материалы для реконструкции существующей конструкции должны быть новыми и ранее не использованными.

 **4. Наименование материалов обозначены в Таблице № 1.**

**Таблица № 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование материалов** | **Размеры****(ДХШХГ)** | **Количество** |
| **1** | Цоколь | (2700х350х180+4911х220х180+1880х350х180) | **1** |
| **2** | Новый модуль с калиткой | 1770х450х980 | **1** |
| **3** | Панель со стеллажом | 1400х920х320 | **1** |
| **4** | Новый стол | 2410х1172х730 | **1** |
| **5** | Новый стол | 1700х1200х730 | **1** |
| **6** | Тумба стола | 450х700х680 | **1** |
| **7** | Шкафчики | 900х800х450 | **2** |

**5. Требования к Поставщику:** опыт работы по производству мебели 3 года.

**6. Порядок оплаты**

6.1. Аванс в размере 70% от общей стоимости по договору, оплата 30 % в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Акта выполненных работ.

1. **Приложения 1-5** к Техническому заданию: Дизайн-проект.