**V. Термины и определения**

**ДОГОВОР**

**оказания услуг № К1/9-18**

**г. Москва «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.**

**Фонд развития интернет-инициатив**, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Варламова Кирилла Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства)*, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО), действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола заседания Комиссии по закупкам № \_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2018г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
   1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по развитию и технической поддержке интернет-сайта <http://edu.iidf.ru> в общем объеме 5 800 (Пять тысяч восемьсот) часов (далее – услуги), а также передать Заказчику результаты оказанных по настоящему Договору услуг, а Заказчик обязуется принять результаты оказанных услуг и оплатить их в порядке и на условиях настоящего Договора.
   2. **Требования к составу, характеристикам, последовательности, результату** оказания услуг (отчетные документы) определены Сторонами в Техническом задании (ТЗ) (Приложение №1 к Договору) и Регламенте (Приложение № 2 к Договору), которые являются его неотъемлемой частью.
   3. **Срок оказания услуг** по Договору – с момента заключения договора по исчерпанию Цены Договора или по досрочному расторжению Договора по инициативе одной из сторон.
   4. **Максимальный бюджет** закупки составляет 8 091 000 (Восемь миллионов девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек, включая налоги, и является предельной суммой, которую может уплатить Заказчик за надлежащим образом оказанные Исполнителем услуги.
   5. **Место оказания услуг:** Оказываемые услуги, результатом которых является исходный код Сайта, настройки программного обеспечения или иное, должны быть размещены и введены в действие на сервере edu.iidf.ru, расположенном в дата-центре Заказчика или в любом другом дата-центре, на усмотрение Заказчика.
   6. **Отчетным периодом** является календарный месяц**.**
   7. **Единицей услуги** является один час качественно оказанных услуг, согласованных и принятых Заказчиком на основе условий настоящего Договора и приложений к нему.
2. **ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**
   1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет \_\_\_ (\_\_\_) рублей \_\_ копеек, включая НДС 18% (далее – Цена Договора), и складывается из суммы счетов за все отчетные периоды, но не может превышать максимальный бюджет закупки, указанный в п.1.4. настоящего Договора.
   2. В Цену Договора включены все возможные затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные расходы, а также вознаграждение Исполнителя за отчуждение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.
   3. Стоимость единицы услуги рассчитывается путем деления Цены Договора, указанной в п.2.1. Договора на общий объем услуг, указанный в п.1.1. Договора.
   4. Стоимость услуг за каждый отчетный период рассчитывается путем умножения количества часов качественно оказанных услуг, согласованных и принятых Заказчиком в отчетном периоде, на стоимость одного часа, рассчитанного по правилам п.2.4. Договора.
   5. Заказчик перечисляет оплату за отчетный период в объеме, указанном в подписанных Сторонами актах, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента утверждения Отчета за период, подписания Сторонами акта сдачи-приемки услуг и предоставления счета Исполнителем. Оплата осуществляется на реквизиты Исполнителя, указанные в статье 15 настоящего Договора.
   6. Оплата по настоящему Договору осуществляется в российских рублях в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
   7. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в течение 2 (двух) календарных дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, а также в течение 5 (пяти) календарных дней направить Заказчику 2 (два) экземпляра дополнительного соглашения к настоящему Договору, содержащего новые реквизиты расчетного счета Исполнителя и подписанного со стороны Исполнителя. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Исполнителя, несет Исполнитель.
   8. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по п. 2.5. настоящего Договора с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**
   1. Исполнитель обязуется:

### Оказать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора, Технического задания и Регламента.

### Согласовать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

### Представить Заказчику перечень объектов интеллектуальной собственности, использование которых предполагается при реализации результатов услуг по настоящему Договору, а также сообщить условия их использования с представлением соответствующих расчетов, с учетом пункта 2.2 настоящего Договора;

### Гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему Договору результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.

### Незамедлительно информировать Заказчика об обстоятельствах, возникающих в ходе оказания услуг, которые препятствуют своевременному исполнению обязательств по настоящему Договору.

* + 1. Незамедлительно уведомлять Заказчика в письменной форме о нарушениях условий настоящего Договора, допускаемых со стороны Заказчика.
    2. По факту оказания услуг в отчетном периоде Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней выставляет Заказчику счет, оформленный в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями статей 168, 169 Налогового кодекса Российской̆ Федерации. В случае ненадлежащего оформления счетов, счетов-фактур, а также несвоевременного их представления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

Заказчик вправе не оплачивать услуги Исполнителя до даты предоставления Исполнителем Заказчику указанных документов.

* + 1. По дополнительному согласованию с Заказчиком оказать услуги досрочно и сдать их результаты Заказчику. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки при оказании услуг.
    2. Внести требуемые Заказчиком исправления и повторно представить результат оказания услуг в порядке, предусмотренном Договором и Регламентом в согласованные сроки без дополнительной оплаты.
    3. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
  1. Исполнитель вправе:
     1. По письменному согласованию с Заказчиком привлекать для выполнения конкретных обязательств по настоящему Договору специализированные сторонние организации и при этом нести ответственность за полноту и качество выполненных данными организациями работ/оказанных услуг, а также за разглашение сведений, указанных в статье 6 настоящего Договора. Привлечение сторонних организаций не влечет увеличение стоимости работ/услуг по Договору;
     2. По письменному или электронному запросу получать от Заказчика дополнительные документы, информацию и разъяснения, необходимые для оказания услуг по настоящему Договору.
     3. Запрашивать у третьих лиц дополнительную информацию, необходимую для оказания услуг.
     4. Иметь иные права, предусмотренные Техническим заданием, Регламентом и законодательством Российской Федерации.
  2. Заказчик обязуется:

### Незамедлительно информировать Исполнителя об обстоятельствах, препятствующих своевременному выполнению обязанностей Заказчика по настоящему Договору.

* + 1. Принять результат услуг в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, Техническим заданием и Регламентом.
    2. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, при условии предоставления Исполнителем Заказчику документов, предусмотренных пунктами 2.6. и 3.1.7 настоящего Договора.
    3. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
  1. Заказчик вправе:
     1. Контролировать ход оказания Исполнителем услуг без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
     2. Иметь иные права, предусмотренные Техническим заданием, Регламентом и законодательством Российской Федерации.

1. **ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ**
   1. Сдача и приемка оказанных Услуг осуществляется в соответствии с Техническим заданием и Регламентом (Приложения № 1 и №2 к Договору) и оформляется путем подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг за соответствующий отчетный период по форме, указанной в Приложении №4 к Договору (далее – Акт).
   2. По завершении отчетного периода и по факту оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра Акта и Отчет о результатах услуг по форме, указанной в Приложении №5 к Договору (далее – Отчет).
   3. Документы в электронном виде в формате .word и/или .pdf направляются на следующий адрес электронной почты: Вадим Малыч [vadim@iidf.ru](mailto:vadim@iidf.ru) и Китанин Илья [ikitanin@iidf.ru](mailto:ikitanin@iidf.ru) с получением уведомления о доставке и прочтении сообщения, а также в бумажном виде, надлежащим образом оформленные и подписанные Исполнителем на почтовый адрес Заказчика, указанный в статье 15 настоящего Договора.
   4. Во избежание разночтений в дате предоставления результатов услуг в электронном и бумажном виде, Стороны договорились считать датой предоставления дату получения документов в бумажном виде.
   5. Заказчик обязуется рассмотреть представленные документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения и либо подписать Акт, либо письменно сообщить Исполнителю по адресу электронной почты \_\_\_\_\_ о возникших разногласиях в форме собственной версии Акта, подписанного со стороны Заказчика, и протокола разногласий о несогласованных услугах. Если в течение 10 (Десяти) рабочих дней Заказчик не сообщил Исполнителю о возникших разногласиях в оговоренной форме, Акт считается подписанным Заказчиком.
   6. При наличии протокола разногласий Исполнитель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения либо подписать версию Акта, полученного от Заказчика в п. 4.2, либо направить Заказчику свою версию Акта и протокола разногласий. Если в течение 5 (Пяти) рабочих дней Исполнитель не направил Заказчику свою версию Акта и протокол разногласий в оговоренной форме, Акт считается подписанным Исполнителем.
   7. Процедура обмена Актами и протоколами разногласий, описанная в пунктах 4.2. - 4.4. настоящего Договора может повторяться не более трех раз. Если за три цикла обмена Актами и протоколами разногласий Стороны не пришли к согласию в отношении объема качественно оказанных и принятых услуг и не подписали Акт, то любая из Сторон вправе обратиться в суд. Соблюдение процедуры, описанной в настоящем пункте, приравнивается к соблюдению досудебного претензионного порядка.
   8. При передаче Исполнителем Заказчику каких-либо результатов работ, услуг, материалов, документов и иных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе исполнения настоящего Договора, у Заказчика возникает исключительное право на переданные результаты, документы, материалы.
   9. Исполнитель не имеет права передавать третьим лицам какие-либо права на результаты услуг и другие результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе исполнения настоящего Договора.
   10. Исключительные права на результаты услуг и другие результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе исполнения настоящего Договора, считаются переданными (отчужденными) Исполнителем Заказчику на неопределенный срок в полном объеме с момента подписания сторонами отчета, Акта и оплаты оказанных услуг.
   11. Датой выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору является дата подписания Сторонами Акта.
   12. Все полученные при оказании услуг результаты, включая созданные и (или) использованные при оказании услуг объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.
   13. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным настоящим Договором и приложениями к нему, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
   14. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, и акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок,  устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/про извести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной  документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный̆ подписанный̆ Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных услуг.
   15. Все выявленные недостатки, обнаруженные в процессе оказания услуг по настоящему Договору, Исполнитель устраняет за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком.
   16. Подписанный̆ Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг и предъявленный̆ Исполнителем Заказчику счет на оплату услуг являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг.
   17. Если в процессе оказания Исполнителем услуг выяснится невозможность их дальнейшего оказания или нецелесообразность дальнейшего оказания услуг, Исполнитель обязан приостановить оказание услуг, поставив об этом в известность Заказчика письменно в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты приостановления услуг. В этом случае Стороны обязаны в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения оказания услуг. В случае решения Сторон о прекращении оказания услуг настоящий Договор расторгается. При этом Стороны производят взаиморасчеты с учетом понесенных Исполнителем расходов с предоставлением на утверждение Заказчику Акта о фактически оказанных услугах.
2. **ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**
   1. Объектом интеллектуальной собственности, создаваемым при оказании услуг по настоящему Договору является исходный код Сайта, настройки программного обеспечения, базы данных (далее – ОИС).
   2. Исполнитель обязуется передать Заказчику исключительное право на ОИС, если он будет создан и будет отвечать требованиям, предъявляемым действующим законодательством к Объекту интеллектуальной собственности (далее - ОИС) в порядке, предусмотренном Договором по Акту, а Заказчик обязуется уплатить Исполнителю обусловленное Договором вознаграждение.
   3. Исполнитель гарантирует, что является обладателем исключительного права на Объект интеллектуальной собственности.
   4. Исключительное право на Объект интеллектуальной собственности не обременено правами и притязаниями третьих лиц, вытекающими из лицензионных и иных договоров, а также не обременено каким-либо другим способом.
   5. Заказчику предоставляется право использования ОИС без сохранения за Исполнителем права выдавать лицензии другим лицам (исключительная лицензия). В этом случае Исполнитель не вправе использовать ОИС в тех пределах, в которых право использования предоставлено Заказчику по Договору.
   6. ОИС передаются Заказчику бессрочно.
   7. Использование Заказчиком Объекта интеллектуальной собственности допускается на следующей территории: на всей территории РФ и за ее пределами.
   8. Заказчик не обязан представлять Исполнителю письменные отчеты об использовании Объекта интеллектуальной собственности.
3. **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**
   1. Условия и содержание настоящего Договора и Приложения к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению.
   2. Стороны обязуются в течение 3 (трех) лет с момента оказания услуг по настоящему Договору обеспечить конфиденциальность информации, полученной в ходе оказания услуг по настоящему Договору.
   3. В целях обеспечения конфиденциальности информации, Стороны обязаны:
      1. Ограничить доступ к информации, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка.
      2. Осуществлять учет лиц, получивших доступ к информации, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана.
      3. Обеспечить конфиденциальность информации при ее передаче или предоставлении третьим лицам.
      4. Получать письменное согласие другой Стороны на предоставление или передачу информации третьим лицам.
   4. Срок действия режима конфиденциальности информации, указанной в п. 6.2. настоящего Договора, может быть изменен по соглашению Сторон.
4. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
   1. Ответственность Сторон по настоящему Договору наступает в случае и порядке, предусмотренном в Техническом задании и Регламенте.
   2. Каждая из Сторон обязуется незамедлительно сообщать другой Стороне о возникших затруднениях, которые ставят под сомнение возможность исполнения в установленный срок взятых обязательств, о чем сообщается в письменной и устной форме.
   3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком оказанных услуг, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более десяти процентов от неуплаченной суммы.
   4. Применение штрафных коэффициентов, согласно разделу «Штрафные санкции» Регламента (Приложение №2 к настоящему Договору) и пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
   5. Убытки, вызванные неисполнением либо ненадлежащим исполнением настоящего Договора, могут быть взысканы Заказчиком в полной сумме сверх штрафных коэффициентов.
   6. В случае предоставления Исполнителем недостоверных или недостаточных/неполных сведений в Приложении № 3 - Сведения о цепочке собственников Исполнителя, а также в иных заверениях, включая, но, не исчерпываясь пунктами 14.1. – 14.3. настоящего Договора, Исполнитель обязан, в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, по требованию Заказчика уплатить предусмотренную Договором неустойку в размере 50 (Пятидесяти) процентов от Цены договора. При этом Заказчик наряду с неустойкой вправе отказаться от исполнения Договора, без возмещения Исполнителю реально совершенных расходов;
   7. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту интеллектуальных прав и конфиденциальной информации, ставших доступными ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.
   8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии c условиями Договора и действующим законодательством РФ.
5. **АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ**
   1. В целях проведения антикоррупционных проверок Исполнитель предоставляет Заказчику информацию о прямых и конечных выгодоприобретателях (бенефициарах) Исполнителя (далее – Информация), в соответствии со Сведениями о цепочке собственников Исполнителя (Приложение №3 к настоящему Договору). Под прямыми выгодоприобретателями (бенефициарами) для целей настоящего Договора понимаются все участники или акционеры Исполнителя. Под конечными выгодоприобретателями (бенефициарами) для целей настоящего Договора понимаются все и каждое физическое лицо, владеющее напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей в уставном капитале Исполнителя, как хозяйственного общества. Также Исполнитель предоставляет Заказчику информацию об аффилированности Исполнителя, прямых и конечных выгодоприобретателей (бенефициаров) Исполнителя с работниками Заказчика (Приложение №3 к настоящему Договору). Аффилированность для целей настоящего Договора понимается в смысле, установленном российским законодательством, в частности, но не ограничиваясь этим, антимонопольным законодательством.
   2. Указанные в пункте 8.1 настоящего Договора условия являются существенными условиями настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
   3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники, контрагенты или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
   4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по обнаруженным в рамках исполнения настоящего Договора фактам нарушения антикоррупционных условий (п. 8.3) с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
6. **ФОРС-МАЖОР**
   1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс - мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени.
   2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия, а также в течение 15 (пятнадцати) календарных дней предоставить другой Стороне выданные компетентным органом документы, подтверждающие факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
   3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, при условии оказания Стороной, попавшей под влияние обстоятельств непреодолимой силы условий, указанных в п. 9.2 настоящего Договора.
   4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств.
   5. Если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты пропорционально оказанным услугам без возмещения возможных убытков.
7. **РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ**
   1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.
   2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. На полученную претензию Сторона должна дать письменный̆ ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
8. **ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**
   1. Заказчик предоставляет Исполнителю право ссылаться на факт заключения Договора и оказания услуг, определенных настоящим Договором, в целях подтверждения своего опыта в области оказания услуг.
   2. Инструментарий и другие материалы, сопровождающие оказание услуг, являются собственностью Исполнителя.
   3. Стороны установили, что результаты оказанных по настоящему Договору услуг могут быть использованы Исполнителем при подготовке аналитических отчетов, презентаций и иных документов, а также размещены (опубликованы) в сети интернет только с письменного согласия Заказчика.
9. **СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**
   1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исчерпания Цены Договора, указанной в п.2.1. настоящего Договора или до досрочного расторжения Договора по инициативе одной из сторон, а в части произведения взаиморасчетов до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
10. **ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**
    1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем заключения дополнительного соглашения, которое подписывается лицами, уполномоченными на то Сторонами по настоящему Договору.
    2. Если Стороны настоящего Договора не достигли согласия об изменении или дополнении его условий, по требованию заинтересованной Стороны настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по решению суда только при наличии условий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Последствия изменения и/или дополнения настоящего Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон настоящего Договора.
    3. Ни одна из Сторон не может передать полностью или частично свои права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.
    4. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон.
    5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, заявленной в письменной форме в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
    6. В случае расторжения настоящего Договора обязательства Сторон считаются прекращенными с момента заключения письменного соглашения Сторон о расторжении настоящего Договора. При этом Стороны производят взаиморасчеты пропорционально оказанным услугам.
    7. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя (ст. 782 ГК РФ), Исполнитель обязан также уплатить Заказчику в соответствии с пунктом 3 статьи 310 Гражданского кодекса РФ денежную сумму в размере 20 (Двадцать) процентов от Цены договора.
11. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА**
    1. Исполнитель заявляет и гарантирует Заказчику, что:

14.1.1. обладает всеми законными правами и полномочиями для заключения Договора и соблюдения и выполнения его положений;

14.1.2. получил или надлежащим образом получит до начала оказания услуг по Договору, все разрешения;

14.1.3. обладает в необходимом объеме квалификацией и ресурсами для оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором;

14.1.4. квалификация и навыки персонала Исполнителя полностью соответствуют требованиям, изложенным в Техническом задании и Регламенте.

## 14.2. Ни одна из Сторон не может передать полностью или частично свои права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.

## 14.3. В случае, если к Заказчику или его клиентам будут предъявлены со стороны третьих лиц какие-либо претензии, вытекающие из нарушения их патентных, авторских или смежных прав, связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обязуется принять на себя эти претензии и возместить все убытки и расходы, понесенные Заказчиком или его клиентами в связи с нарушением таких прав, и за свой счет и на свой риск незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

## 14.4. Обмен юридически значимыми сообщениями производится путем совершения почтовых отправлений или доставки нарочным. Сообщение считается доставленным в момент вручения его адресату, по адресу, указанному Стороной в статье 15 настоящего Договора, с соответствующей отметкой на конверте от принимающей стороны. Противодействие доставке, отказ от приемки почтовых отправлений, отказ от маркировки времени, даты и подписи должностного лица – приравнивается к злоупотреблению правом, согласно статье 10 Гражданского кодекса РФ и влечет последствия, предусмотренные действующим законодательством.

## 14.5. Отправка юридически значимых сообщений факсом или посредством электронной почты, без последующего дублирования этих сообщений в порядке, предусмотренном пунктом 14.4. настоящего Договора не может считаться надлежащей, и не порождает юридических последствий для Сторон Договора.

## 14.6. Об изменении реквизитов (за исключением платежных), почтового адреса, предстоящей реорганизации или ликвидации Сторона, которой касаются эти изменения, обязана письменно уведомить другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты соответствующего изменения.

## 14.7. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

14.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

* + Приложение № 1 - Техническое задание;
  + Приложение № 2 - Регламент;
  + Приложение № 3 - Сведения о цепочке собственников Исполнителя;
  + Приложение № 4 – рекомендуемая Форма Акта сдачи – приемки услуг;
  + Приложение № 5 - рекомендуемая Форма Отчета.

1. **АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **Фонд развития интернет-инициатив**  Адрес местонахождения: 121099, г. Москва,  ул. Новый Арбат, д. 36/9.  Фактический/почтовый адрес: 101000, г. Москва, Мясницкая ул. д.13, стр.18, 3 этаж.  ИНН 7704280879,  КПП 770401001  р/с 40703810738110001924  в ПАО «Сбербанк России»  к/с 30101810400000000225  БИК 044525225 | **Исполнитель:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес местонахождения: \_\_\_\_\_\_\_  Фактический/почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_  ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_, Эл.почта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Директор ФРИИ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Варламов К.В./  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение № 1

к Договору оказания услуг № К1/9-18

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по технической поддержке и развитию** **интернет-сайта** [**http://edu.iidf.ru**](http://edu.iidf.ru)

Заказчиком услуг выступает Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) (далее по тексту Заказчик).

**1. Терминология**

Гарантия – бесплатное устранение Исполнителем выявленных дефектов в выполненных работах и оказанных услугах.

Дата-центр – специализированное помещение для размещения серверного и сетевого оборудования.

Деплоймент *–* процедура размещения кода Сайта на тестовом или продакшн-сервере.

Запрос– обращение Заказчика к Исполнителю для оказания услуг по поддержке или развитию.

Запрос на поддержку– запрос на устранение ошибки или ошибок в функционировании Сайта, не связанный с расширением или улучшением существующего функционала Сайта и размещенный в таск-трекере в соответствии с Регламентом.

Запрос на улучшение функционала– улучшение и расширение функционала Сайта по запросу Заказчика, размещенный в таск-трекере в соответствии с Регламентом.

Категория приоритетности (запроса) – маркировка запроса в системе таск-трекинга одним из лейблов: Критический, Важный, Средний, Незначительный. Определяется Заказчиком в соответствии с Регламентом.

Продакшн-сервер – сервер для размещения рабочего варианта Сайта с публичным доступом.

Разработчик Back-end – специалист web-программирования, создающий основную программно-аппаратную (в том числе серверную) часть веб-сайта.

Разработчик Front-end – специалист web-программирования, создающий интерфейс взаимодействия между пользователем и основной программно-аппаратной частью сайта.

UX специалист – специалист по проектированию интерфейсов сайтов.

Регламент – регламент оказания услуг по технической поддержке и развитию интернет-сайта <http://edu.iidf.ru> . Является неотъемлемой частью Технического задания.

Сайт, интернет-сайт – совокупность веб-страниц, объединенных одной общей темой, дизайном, имеющих взаимосвязанную систему ссылок, расположенных в сети Интернет. Также включает в себя CRM-систему c интегрированной в нее системой дистанционного обучения.

Сбор требований – процедура получения Исполнителем от Заказчика всей необходимой информации для оказания услуг по поддержке и развитию.

Система ведения технической документации – онлайн-система документирования процесса и результата оказания услуг по технической и информационной поддержке интернет-сайта.

Система таск-трекинга– прикладная программа, созданная с целью помочь разработчикам программного обеспечения (программистам, инженерам-тестировщикам, менеджерам и др.) учитывать и контролировать ошибки и неполадки, найденные в программах, задачи пользователей, а также следить за процессом устранения этих ошибок и выполнения задач.

Тестовый сервер – сервер для тестирования с ограниченным доступом к нему: доступ имеют только Заказчик и Исполнитель.

Хранилище данных – сервис для хранения резервных копий Сайта.

CRM-система – Система управления взаимоотношениями с клиентами (сокращение от англ. *Customer Relationship Management*) – прикладное программное обеспечение, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с клиентами, в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов.

Project manager – представитель Исполнителя, отвечающий за результаты оказания услуг Исполнителя перед Заказчиком.

Единица услуги - один час качественно оказанных услуг, согласованных и принятых Заказчиком на основе условий настоящего Договора и приложений к нему.

Стоимость единицы услуги рассчитывается путем деления Цены Договора, указанной в п.2.1. Договора на общий объем услуг, указанный в п.1.1. Договора.

Расчетные человеко-часы – количество часов, оплаченное Исполнителю за решение задач поставленных Заказчиком с учетом квалификационных и штрафных коэффициентов, а также штрафных санкций.

**2. Предмет закупки**

Предметом закупки является оказание услуг по технической поддержке и развитию интернет-сайта <http://edu.iidf.ru> в общем объеме 5 800 (Пять тысяч восемьсот) часов.

**3. Место оказания услуг**

Оказываемые услуги, результатом которых является исходный код Сайта, настройки программного обеспечения или иное, должны быть размещены и введены в действие на сервере edu.iidf.ru, расположенном в дата-центре Заказчика или в любом другом дата-центре, на усмотрение Заказчика.

**4. Срок начала оказания услуг**

С момента заключения договора.

**5. Срок окончания услуг**

До момента исчерпания Цены Договора (п.2.1. Договора) или досрочного расторжения договора по инициативе одной из сторон.

**6. Объем услуг**

Общий объем составляет 5 800 (Пять тысяч восемьсот) часов качественно оказанных услуг, согласованных и принятых Заказчиком на основе условий настоящего Договора и приложений к нему.

Общий объем услуг распределяется на следующие направления развития и поддержки интернет-сайта <http://edu.iidf.ru> :

* Изменение в работе модулей по отбору в очный акселератор в размере 400 часов.
* Изменение в работе модулей по отбору в заочный акселератор в размере 300 часов.
* Изменение в работе партнерских кабинетов в размере 300 часов.
* Изменения в анкетах заполняемых проектами и другими пользователя сайта <http://edu.iidf.ru> в размере 600 часов.
* Автоматизация бизнес процессов различных департаментов фонда в размере 1000 часов.
* Изменения механизма взаимодействия проектов с другими пользователями сайта <http://edu.iidf.ru> в размере 700 часов.
* Изменение в модуле по оценке проектов экспертами преакселератора в размере 400 часов.
* Поддержка функционирования анкеты проекта и процедуры оценки проекта скайп экспертом в размере 1000 часов.
* Поддержка функционирования системы отбора в акселератор и заочный акселератор, а также партнерских кабинетов в размере 800 часов.
* Перспективные разработки функционала сайта 300 часов.

В случае необходимости, по решению Заказчика, возможен обмен неиспользованных часов между направлениями и задачами, без дополнительных изменений настоящего Технического задания. Итоговый подсчет часов по каждой задаче  ведется в системе JIRA и указывается в ежемесячных отчетах по форме представленной в Приложении №5 к настоящему Договору.

**7. Обязанности Исполнителя**

7.1. Назначение представителя Исполнителя (Project manager) и всех членов проектной команды, а также предоставление их контактных данных (телефоны, Skype, e-mail, а также контактные данные в любых других системах обмена мгновенными сообщениями по усмотрению Заказчика) в течение 2 (Двух) рабочих дней после подписания договора или дополнительного запроса Заказчика.

7.2. Представитель Исполнителя (Project manager) полномочен выступать со стороны Исполнителя, что означает его полномочия выражать мнение Исполнителя в рамках настоящего Договора. В случае замены представителя, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о замене в течение 2 (Двух) рабочих дней.

7.3. Обеспечение бесперебойной работы интернет-сайта Заказчика edu.iidf.ru (далее – Сайт).

7.4. Администрирование Сайта в дата-центре Заказчика.

7.5. Создание резервных копий Сайта не реже 1 (Одного) раза в сутки.

7.6. Поддержка работы Сайта, улучшения и настройки функционала Сайта, настройки серверной части, внесение правок в контент, и разработка новой функциональности Сайта.

7.7. Исправление ошибок в существующем функционале Сайта, обнаруженных Заказчиком, по запросам на поддержку, размещенным в таск-трекере *Заказчиком* в соответствии с Регламентом.

7.8. Исправление ошибок в существующем функционале Сайта по запросам на поддержку, обнаруженных и размещенных в таск-трекере *Исполнителем по согласованию с Заказчиком*, в соответствии с Регламентом.

7.9. Новые разработки для Сайта по запросам на улучшение функционала, размещенным в таск-трекере *Заказчиком или Исполнителем* в соответствии с Регламентом.

7.10. Соблюдение Регламента оказания услуг по развитию и технической поддержке Сайта (согласно таблице 1 Регламента).

7.11. Проведение функционального, нагрузочного и автоматизированного тестирования Сайта с предоставлением отчетов по тестированию по запросу Заказчика.

7.12. Ведение всех коммуникаций по запросам в системе таск-трекинга, выбранной на усмотрение Заказчика.

7.13. Ведение документации по проекту в системе для технической документации, выбранной на усмотрение Заказчика.

7.14. Ведение учёта часов, затраченных на исполнение Запросов, в системе таск-трекинга или специальной системе учёта рабочего времени на усмотрение Заказчика.

7.15. Использование системы контроля версий для отслеживания изменений на Сайте.

7.16. Соблюдение согласованного с Заказчиком графика деплоймента и возможность производить деплоймент готовых Запросов на поддержку со статусами “Критический” и “Важный” вне зависимости от рабочих дней и периода рабочего времени.

7.17. Создать команду разработки из специалистов, чьи опыт и квалификация были подтверждены при подаче заявки.

7.18. Исполнитель обязан при необходимости постоянной или временной смены члена команды разработки согласовать кандидатуру нового члена команды разработки с Заказчиком не менее чем за 1 месяц и согласовать кандидатуру с Заказчиком не менее чем за 2 недели. Заказчик в свою очередь имеет право запросить кандидата выполнить тестовое задание для проверки компетенции за счет Исполнителя.

7.19. Исполнитель обязан добавить в проектную команду специалиста с необходимой квалификацией и специализацией в течение 1 месяца после получения запроса от Заказчика.

**8. Порядок предоставления отчетности**

8.1. Заказчик ежедневно организует одну или несколько онлайн-конференций по Skype (или другому средству связи на усмотрение Заказчика), в которых обязуются участвовать все или определенные Заказчиком члены команды Исполнителя, включая инженера по тестированию и представителя Исполнителя. На конференции обеими сторонами обсуждаются и фиксируются планы оказания услуг на день вперёд и отчётность по оказанным услугам за минувший день.

8.2. Письменные отчеты об оказанных услугах предоставляются Заказчику ежемесячно не позднее 10 числа календарного месяца за период прошедшего месяца. Отчет должен включать в себя отчет по всем проведенным и принятым Заказчиком оказанных услуг за отчетный период, детализированный по запросам в таск-трекере с указанием наименования оказанной услуги в соответствии с Запросом в таск-трекере, оценочного времени, фактически затраченного времени, указание штрафного коэффициента, если таковой применим.

8.3. Запросы, выполненные Исполнителем частично или не полностью, или запросы, не прошедшие процедуру деплоймента на продакшн-сервер за отчетный период, не включаются в отчет за период и могут не быть оплачены Заказчиком в рамках отчета за отчетный период. Такие запросы переносятся в отчет на последующий отчетный период, при условии их полной готовности и размещению на продакш-сервере в соответствии с Регламентом.

8.4. Ежемесячный отчёт исполнителя разбирается и комментируется на онлайн-конференции по Skype (или другому средству связи на усмотрение Заказчика) с участием представителей Заказчика и Исполнителя, после чего письменный отчёт рассматривается Заказчиком для оплаты.

8.5. Заказчик рассматривает отчет Исполнителя в течение 10 рабочих дней. После чего либо принимает оказанные исполнителем услуги, либо направляет мотивированный отказ с указанием сроков на устранение неполадок или несоответствий.

8.6. После согласование Заказчиком отчета Исполнителя, Заказчик вправе изменить уровень квалификации разработчиков back-end и front-end на основании качества выполнения запросов за последний календарный месяц. Заказчик вправе изменить уровень квалификации разработчика на основе любого из критериев:

8.6.1. Если разработчик имеет совокупное время превышения оценок по всем задачам более чем в 1.5 раза, то его квалификация может быть установлена как Junior.

8.6.2. Если на каждый выполненный запрос на развитие было сформировано 0.3 или более запросов на исправление ошибок, то его квалификация может быть установлена как Junior.

8.6.3. Если разработчик имеет совокупное время превышения оценок по всем задачам более чем в 1.3 раза, то его квалификация может быть установлена как Middle.

8.6.4. Если на каждый выполненный запрос на развитие было сформировано 0.15 или более запросов на исправление ошибок, то его квалификация может быть установлена как Middle.

8.7. После согласование Заказчиком отчета Исполнителя, Исполнитель вправе изменить уровень квалификации разработчиков back-end и front-end на основании качества выполнения запросов за последний календарный месяц. Исполнитель вправе изменить уровень квалификации разработчика на основе выполнения всех критериев:

8.7.1. Для компетенции Middle:

8.7.1.1. Если на каждый выполненный запрос на развитие было сформировано менее 0.3 запросов на исправление ошибок.

8.7.1.2. Если разработчик имеет совокупное время превышения оценок по всем задачам менее чем в 1.5 раза.

8.7.1.3. Если разработчик имеет опыт работы в сфере разработки программного обеспечения не менее 5 лет.

8.7.2. Для компетенции Senior:

8.7.2.1. Если на каждый выполненный запрос на развитие было сформировано менее 0.15 запросов на исправление ошибок.

8.7.2.2. Если разработчик имеет совокупное время превышения оценок по всем задачам менее чем в 1.3 раза.

8.7.2.3. Если разработчик имеет опыт работы в сфере разработки программного обеспечения не менее 7 лет.

1. **Требования к участникам закупки**

9.1. Требования к стажу персонала Исполнителя:

9.1.1. В команде на момент подписания договора должно быть не менее двух программистов имеющих квалификацию Senior back-end developer, не менее двух программистов имеющих квалификацию Middle back-end developer, не менее одного программиста имеющего квалификацию Middle front-end developer.

9.1.1.1. Senior back-end developer должен иметь опыт работы в сфере разработки программного обеспечения не менее 7 лет.

9.1.1.2. Middle back-end developer должен иметь опыт работы в сфере разработки программного обеспечения не менее 5 лет.

9.1.1.3. Middle front-end developer должен иметь опыт работы в сфере разработки программного обеспечения не менее 5 лет.

9.1.2. Не менее одного специалиста по тестированию c опытом работы в сфере тестирования программного обеспечения от 3 лет.

9.1.3. Не менее одного UX специалиста с опытом работы в сфере проектирования интерфейсов программного обеспечения от 3 лет.

9.2. Требования к навыкам персонала Исполнителя:

9.2.1. Требования к разработчикам Back-end:

* разработка на платформе RubyOnRails.
* разработка CRM-систем.
* опыт работы с базами данных PostgreSQL и MySQL.
* написание автотестов.
* разработка с использованием AngularJS.

9.2.2. Требования к разработчикам Front-end:

* опыт работы с User Experience (UX) и разработки User Interface (UI).
* разработка с использованием AngularJS.

9.2.3. Требование к специалисту по тестированию:

* опыт написания тестовой документации.
* опыт ручного тестирования.
* опыт создания автотестов на Selenium.

9.2.4. Требования к UX специалисту:

* опыт сбора требований с пользователей.
* опыт создания портретов пользователей.
* опыт создания интерактивных прототипов сайтов в Axure или аналогичных программах.

1. **Квалификационные коэффициенты**

При определении стоимости оказанных услуг применяются следующие квалификационные коэффициенты:

* К Senior back-end developer применяется коэффициент 1.25;
* К Middle back-end developer применяется коэффициент 1;
* К Junior back-end developer применяется коэффициент 0.75;
* К Senior и Middle front-end developer применяется коэффициент 1;
* К Junior front-end developer применяется коэффициент 0.75;
* К специалисту по тестированию применяется коэффициент 0.75;
* К UX специалисту применяется коэффициент 1 к стоимости человеко-часа.

1. **Обязанности Заказчика**

11.1. Заказчик обязан в течение 2 рабочих дней после подписания Договора назначить сотрудника – представителя Заказчика и предоставить его контактные данные (телефон, Skype, e-mail). Представитель Заказчика полномочен выступать со стороны Заказчика, что означает его полномочия выражать мнение Заказчика в рамках настоящего Договора. В случае замены представителя Заказчика Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя о замене в течении 2 рабочих дней.

11.2. Представитель Заказчика ответственен за коммуникацию с Исполнителем, выставление категории приоритетности запросов, непосредственное определение порядка выполнения запросов в соответствии с Регламентом, проведение процедуры сбора требований со стороны Заказчика, оценку готовности запросов к деплойменту на продакшн-сервер, решению технических и организационных вопросов со стороны Заказчика.

11.3. Представитель Заказчика должен быть доступен с использованием средств связи (телефон, Skype, e-mail) в рабочее время, которое соответствует периоду с 10 часов до 19 часов по Москве. Рабочие дни определяются общегосударственным календарём праздников и выходных дней.

**12. Гарантия**

12.1. Срок бесплатного устранения Исполнителем выявленных скрытых или явных дефектов в выполненных работах и оказанных услугах:

12.1.1. В период действия Договора – бессрочно.

12.1.2. После окончания действия Договора – 6 месяцев.

12.2. Гарантия включает:

12.2.1. Исправление обнаруженных ошибок и дефектов в программных компонентах, разработанных Исполнителем, в том числе тех, что были обнаружены Заказчиком в течение 6 месяцев гарантии в ранее выполненных Исполнителем запросах по поддержке или улучшению функционала.

12.2.2. Исправление грамматических и орфографических ошибок, если они были допущены Исполнителем.

12.2.3. Устранение обнаруженных несоответствий между задокументированной в таск-трекере требуемой функциональностью (в части выполненных запросов) Сайта и реальным функционированием Сайта.

12.2.4. Исправление обнаруженных ошибок в настройках аппаратных и программных средств сторонних разработчиков, входящих в состав Сайта, если эти настройки были рекомендованы или выполнены Исполнителем.

12.3. Гарантия не включает.

12.3.1. Гарантию на аппаратные средства и ПО сторонних разработчиков в составе Сайта.

12.3.2. Обслуживание, если во время действия гарантии программные компоненты сайта были изменены Заказчиком или другими лицами.

12.3.3. Информационное наполнение, программные компоненты и дизайн элементов Сайта, не предусмотренные в техническом задании на оказание услуг по технической и информационной поддержке, а также на расширение функциональных возможностей сайта сверх предусмотренных в выполненных запросах на улучшение, в рамках заключенного Договора.

|  |  |
| --- | --- |
| От Заказчика:  Директор ФРИИ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Варламов К.В./  М.П. | От Исполнителя:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение № 2

к Договору оказания услуг № К1/9-18

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**РЕГЛАМЕНТ**

**оказания услуг по технической поддержке и развитию интернет-сайта** [**http://edu.iidf.ru**](http://edu.iidf.ru)

**Дополнительные Термины и определения**

Время выполнения запроса – срок, в течение которого Исполнитель обязан полностью выполнить запрос на поддержку или запрос на улучшение функционала в соответствии с его приоритетом. Включает в себя время реагирования.

Время реагирования – срок, в течение которого Исполнитель обязан изучить запрос на поддержку или запрос на улучшение функционала, провести сбор требований с участием Заказчика, произвести оценку трудозатрат, прописать оценку в карточке запроса и взять запрос в работу в соответствии с его приоритетом.

Мокап – формат отображения интерфейса в виде приблизительных макетов.

Оценка запроса – процедура определения предполагаемых временных затрат в нормо-часах на выполнение запроса.

Постановка запроса – процедура размещения запроса в таск-трекере.

Реализация в мокапах – способ передачи представления Исполнителя о реализации интерфейса Сайта или его части Заказчику.

Сбор требований – колонка в таск-трекере для размещения запросов, находящихся на этапе сбора требований и согласования, не готовые к выполнению Исполнителем.

Система автоматического тестирования и мониторинга – сервис для автоматического обнаружения ошибок на Сайте.

Уведомление, уведомлять – отправка сообщения заинтересованному лицу через систему таск-трекинга.

Сбор требований – колонка для постановки запросов со стороны Заказчика или со стороны Исполнителя при согласовании с Заказчиком до этапа оценки.

Оценка - колонка в таск-трекере для размещения Заказчиком запросов для проведения Исполнителем сбора требований и оценки таска.

Оценено - колонка в таск-трекере для размещения Исполнителем запросов прошедших этап оценки для согласования оценки с Заказчиком.

To Do – колонка в таск-трекере для размещения запросов, прошедших процедуру сбора требований и оценки и готовых к исполнению Исполнителем.

In progress – колонка в таск-трекере для размещения Исполнителем запросов, находящихся в работе.

To Review - колонка в таск-трекере для размещения Исполнителем запросов для проведения проверки кода другим членом проектной команды.

Reviewed - колонка в таск-трекере для размещения Исполнителем запросов после проведения проверки кода и готовых для деплоймента на тестовый сервер для проведения проверки специалистом по тестированию.

Testing – колонка в таск-трекере для размещения запросов на стадии тестирования на стороне Исполнителя.

Приемка – колонка в таск-трекере для размещения Исполнителем запросов для проверки их Заказчиком.

Принято - колонка в таск-трекере для размещения Заказчиком запросов прошедших его проверку.

To Deploy - колонка в таск-трекере для размещения запросов для проведения регрессионного тестирования.

Сделано – колонка в таск-трекере для размещения исполненных запросов, которые прошли проверку Заказчика на тестовом сервере и прошли процедуру деплоймента на продакшн-сервер.

Workflow – прописанные Заказчиком в Регламенте и принятые Исполнителем этапы постановки запроса, отображающиеся в таск-трекере в виде статусов запросов или колонок с карточками запросов.

**1. Порядок взаимодействия**

1.1. Количество этапов workflow и их название, обозначенные в Регламенте, могут быть изменены Заказчиком. В этом случае Исполнитель будет оповещен Заказчиком в течение 2 рабочих дней.

1.2. Исполнитель обязан самостоятельно следить за перемещением запросов в системе таск-трекера согласно workflow и изменять статус запроса согласно его текущему состоянию. За изменение статусов запросов после попадания в колонку To Do, а также запросов из колонки «Оценка» ответственен Исполнитель.

1.3. Возможные категории приоритетности запроса: Критический, Важный, Средний, Незначительный.

1.4. Каждый сотрудник проектной команды Исполнителя обязан отмечать фактически затраченное время на выполнение запроса, начиная с этапа Сбора требований (начало и конец работы над запросом в зоне своей ответственности). Отметки проставляются в карточке запросов в конце каждого рабочего дня, или сразу по окончанию работы над запросом, если работа над запросом была закончена до конца рабочего дня. В каждом запросе по окончанию рабочего дня Исполнителя должна стоять отметка о прогрессе в работе над запросом (в процентном соотношении). Ответственность за выполнение этого требования в команде Исполнителя несёт Project Manager. В случае отсутствия фиксации времени выполнения запроса в установленный срок, Заказчик имеет право не оплачивать это время.

1.5. Каждый сотрудник проектной команды Исполнителя отмечает в запросе только время, фактически затраченное на решение запроса. В запрос могут входить следующие задачи: анализ кода, написание кода, написание автотестов, ревью кода, проведение тестирования, создание автотестов в Selenium, проектирование интерфейсов сайта, проведение консультаций с Заказчиком по вопросу уточнения требования, а также проведение консультаций внутри проектной команды по вопросу понимания оптимального решения запроса.

Время, затраченное на прочие задачи, включая время ежедневных онлайн конференций, конференций связанных с обсуждением эффективности работы проектной команды и время затраченное на любые действия не связанных непосредственно с реализацией конкретных запросов Заказчика, не вносится в запрос и не оплачивается.

При внесении в запрос времени потраченного на консультацию внутри проектной команды, необходимо указывать, что именно обсуждалось и какие именно результаты достигнуты.

**2. Процесс обработки Запросов следующий:**

2.1. Заказчик размещает в таск-трекере запрос на поддержку или запрос на улучшение функционала в колонке Оценка с максимально полным описанием работ, отмечая его категорию приоритетности, тем самым инициируя запрос.

2.2. Исполнителем проводится процедура сбора требований, производится предполагаемая оценка трудозатрат на выполнение запроса в нормо-часах, производится оценка к какой календарной дате запрос может быть выполнен с учетом текущих приоритетов. Вся информация фиксируется в карточке запроса и отправляется уведомление Заказчику. Время, затраченное Исполнителем на сбор требований, обсуждение деталей и возможности реализации запроса входит в оплачиваемое Заказчиком время в соответствии со стоимостью нормо-часа в случае если карточка запроса попала в колонку Сделано.

2.3. После проведения процедуры сбора требований и оценки по запросу Исполнитель должен создать необходимое кол-во подзапросов с разбиением их по членам проектной команды. В случае если одним запросом занималось несколько членов команды Заказчик вправе использовать для этого запроса любой квалификационный коэффициент членов команды работавших над этим запросом.

2.4. При завершении сбора требований и оценки запроса запрос переводится в колонку Оценено.

2.5. В случае согласия Заказчика с представленной оценкой и сроками исполнения запрос перемещается в колонку To Do.

2.6. В случае несогласия Заказчика с оценкой Исполнитель и Заказчик совместно обсуждают трудоемкость и состав запроса и приходят к компромиссной оценке и запрос перемещается в колонку To Do.

2.7. В случае невозможности прийти к компромиссу в оценке трудоемкости или сроков выполнения запроса, запрос остается в колонке Оценено до достижения одинакового понимания Заказчиком и Исполнителем трудоемкости запроса, или изменения требований.

2.8. Приоритетность (порядок выполнения) запросов находится полностью в зоне ответственности Заказчика и определяется приоритетом запроса в системе таск-трекинга, в случае одинакового приоритета в колонке To Do, запросы надо выполнять сверху вниз.

2.9. Порядок и объём оказания услуг также согласуется на ежедневной онлайн-конференции по Skype или другому средству связи.

2.10. По готовности Исполнителя приступить к выполнению запроса Исполнитель переносит запрос из колонки To Do в колонку In progress в соответствии с расставленными Заказчиком приоритетом и приступает к работе над запросом.

2.11. При завершении оказания услуг по запросу Исполнитель переносит его в колонку To Review для проверки кода другим сотрудником проектной команды, также в это время необходимо указать номер пулреквеста для данного запроса.

2.12. При успешном прохождении проверки кода запрос переносится в колонку Reviewed.

2.13. При нахождении ошибок или любых других замечаний при проверке кода запрос переносится в колонки To Do.

2.14. Исполнитель перемещает готовый для проверки инженером по тестированию запрос из колонки Reviewed в колонку Testing с указанием сервера на котором будет проходить тестирование, после чего производится тестирование запроса на стороне Исполнителя. В случае обнаружения несоответствий с постановкой запроса от Заказчика Исполнитель возвращает запрос в колонку To Do для необходимых доработок, после чего производится повторная проверка кода и тестирование.

2.15. По окончанию оказания услуг по запросу Исполнитель проводит процедуру деплоймента на тестовый сервер, переносит запрос в колонку Приемка.

2.16. Заказчик ознакамливается с выполненным запросом на тестовом сервере.

2.17. В случае наличия замечаний Заказчика к выполнению запроса Заказчик имеет право на своё усмотрение сделать один из следующих вариантов:

2.17.1. Заказчик вносит замечания и недочеты в новый запрос на поддержку (который считается ошибкой), переводит его в колонку Оценка и связывает его с Запросом пришедшим на проверку.

2.17.2. Заказчик вносит замечания и недочеты в текущий запрос и переводит его в колонку To Do.

2.18. Исполнитель начинает работу над новым запросом согласно процессу начиная с пункта 2 или продолжает работу над текущим запросом начиная с пункта 5.

2.19. Услуги оказанные Исполнителем в связи с недоступностью функционала, исправлением ошибок и т.д. по вине Исполнителя не оплачиваются Заказчиком.

2.20. После принятия услуг Заказчиком Заказчик перемещает Запрос в колонку Принято.

2.21. После того когда все Запросы запланированные к релизу находятся в колонке Принято Исполнитель готовит версию претендующую на релиз. Когда версия готова и произведен деплоймент на тестовый сервер Исполнитель переводит все Запросы входящие в неё в статус To Deploy.

2.22. После того как версия претендующая на релиз находится на тестовом сервере специалист по тестированию проводит регрессионное тестирование в объеме согласованном с Заказчиком.

2.23. В случае обнаружения каких либо дефектов Исполнитель должен создать запрос в таск-трекере в колонку Сбор требований и оповещает Заказчика. Заказчик вправе не согласовывать деплоймент релиза на продакшн сервер до устранения обнаруженных дефектов и проведения повторного регрессионного тестирования.

2.24. Если во время регрессионного тестирования никаких дефектов обнаружено не было, то Исполнитель уведомляет об этом Заказчика и производит деплоймент запросов входящих в версию претендующую на релиз на продакшн сервер и переводит все эти запросы в колонку Сделано (только после деплоймента запросов на продакшн сервер и перевода их в колонку Сделано они считаются выполненными).

2.25. В случае обнаружения скрытых дефектов после принятия запроса Заказчиком, или обнаружения разночтений в понимании сути и деталей запроса, Заказчик вправе инициировать выставление нового запроса на поддержку через систему таск-трекинга. Если дефекты или недочеты были внесены Исполнителем, или обнаружились разночтения, то исправление дефектов, недочетов или устранение разночтений производится за счет Исполнителя и не подлежит оплате Заказчиком.

2.26. В рамках услуг по поддержке Сайта Исполнитель обязан ежедневно проверять отчёты системы автоматического тестирования и мониторинга на предмет ошибок на Сайте. Если система автоматического тестирования и мониторинга фиксирует более 10 однотипных ошибок на Сайте в течение суток, то Исполнитель в течение cрока реагирования для запросов с приоритетом Важный после получения отчёта об обнаружении ошибок заводит запрос в таск-трекере в колонку Сбор требований и оповещает Заказчика. Если система автоматического тестирования и мониторинга фиксирует более 100 однотипных ошибок на Сайте в течение суток, то Исполнитель в течение cрока реагирования для запросов с приоритетом Критичный после получения отчёта об обнаружении ошибок заводит запрос в таск-трекере в колонку Сбор требований и оповещает Заказчика. Запрос должен содержать максимально полную информацию о причинах и следствиях возникших ошибок для того, чтобы Заказчик мог принять решение о необходимости оказания услуг по запросу и категории приоритизации запроса.

**3. Сроки реагирования и оказания услуг**

3.1. Рабочее время Исполнителя соответствует периоду с 10 часов до 19 часов по Москве. Рабочие дни определяются общегосударственным календарём праздников и выходных дней. Заказчик вправе 4 раза за время действия Договора уведомить Исполнителя о необходимости осуществлять поддержку системы в течении 1 недели в круглосуточном режиме и без выходных.

3.2. Время реагирования Исполнителя на запрос Заказчика составляет от 30 минут до 24 часов в зависимости от категории приоритетности и времени возникновения запроса.

3.3. Сроки реагирования по разным категориям приоритетности запросов приведены в Таблице 1.

*Таблица 1. Сроки реагирования на запросы по категориям приоритетности*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория приоритетности | Время реагирования в рабочее время, ч. | Время реагирования в нерабочее время, ч. |
| Критический | 0.5 | 2 |
| Важный | 2 | 8 |
| Средний | 8 | - |
| Незначительный | 24 | - |

3.4. Исполнитель реагирует на запросы, размещенные Заказчиком в колонке Оценка.

3.5. В зависимости от категории приоритетности и времени возникновения запроса Исполнитель обязан в указанные в таблице 1 сроки изучить запрос на поддержку, провести сбор требований с участием Заказчика, произвести оценку трудозатрат, прописать оценку в карточке запроса и взять запрос в работу.

3.6. Запросы по поддержке, попадающие в категории “Критический” и “Важный”, выполняются вне зависимости от рабочих дней и периода рабочего времени.

3.7. Заказчик дополнительно связывается с представителем Исполнителя по доступным каналам связи для обсуждения требований к выполнению запросов категорий “Критический” и “Важный” в течение указанных в Таблице 1 сроков реагирования.

3.8. Категория приоритетности запроса определяется Заказчиком при постановке запроса в систему таск-трекинга, и не может быть изменена Заказчиком после попадания запроса в колонку To Do. Категория приоритетности запроса не может быть понижена Исполнителем.

3.9. Оценочное время выполнения запроса согласовывается Исполнителем с Заказчиком на в колонке Оценено.

3.10. Если Заказчик вносит изменения в запрос на этапах workflow после To Do, то возможна переоценка времени выполнения запроса.

3.11. Если Заказчик меняет приоритет запроса после попадания в колонку To Do, то Исполнитель вправе провести переоценку сроков выполнения запроса.

3.12. При смене исполнителя запроса вне зависимости по чьей инициативе она была проведена переоценка запроса не производится.

**4. Штрафные санкции**

4.1. В случае если запрос содержит несколько подзапросов, то штрафные санкции применяются для каждого подзапроса отдельно.

4.2. В случае нарушения сроков реагирования по категориям запросов, указанных в Таблице 1, при расчетах с Исполнителем на усмотрение Заказчика могут применяться штрафные коэффициенты:

4.2.1. В случае превышения срока реагирования на запрос до 2 раз к количеству затраченных нормо-часов применяется коэффициент 0.5 (для запросов время выполнения которых превышено).

4.2.2. В случае превышения срока реагирования на запрос от 2-х до 4-х раз к количеству затраченных нормо-часов применяется коэффициент 0.2 (для запросов время выполнения которых превышено).

4.2.3. В случае превышения срока реагирования на запрос от 4-х и более раз к количеству затраченных нормо-часов применяется коэффициент 0.1 (для запросов время выполнения которых превышено).

4.3. В случае превышения фактически затраченных нормо-часов на выполнение запроса над расчётным количеством на усмотрение Заказчика на затраченное количество нормо-часов могут применяться корректировочные коэффициенты:

4.3.1. В случае превышения времени исполнения запроса над оценочным временем более чем в 1.5 раза – коэффициент 0.67.

4.3.2. В случае превышения времени исполнения запроса над оценочным временем более чем в 2 раза – коэффициент 0.5.

4.3.3. В случае превышения времени исполнения запроса над оценочным временем более чем в 4 раза – коэффициент 0.1.

4.4. В случае превышения срока решения запроса установленного при оценке запроса, при отсутствии изменения приоритета запроса со стороны Заказчика, на усмотрение Заказчика на затраченное количество нормо-часов могут применяться корректировочные коэффициенты:

4.4.1. В случае превышения срока исполнения запроса на 1 сутки – коэффициент 0.9.

4.4.2. В случае превышения времени исполнения запроса на 2 суток – коэффициент 0.7.

4.4.3. В случае превышения времени исполнения запроса на 3 суток – коэффициент 0.5.

4.4.4. В случае превышения времени исполнения запроса более 3 суток – коэффициент 0.1.

4.5. В случае если часть функционала системы была недоступна для десятков пользователей более 2 дней за месяц Заказчик вправе применить штрафные санкции:

4.5.1. В размере 300 тыс. руб. в случае недоступности части функционала системы до 3-х дней (включительно).

4.5.2. В размере 500 тыс. руб. в случае недоступности части функционала системы до 4-х дней (включительно).

4.5.3. В размере 700 тыс. руб. в случае недоступности части функционала системы до 5-х дней (включительно).

4.5.4. В размере 900 тыс. руб. в случае недоступности части функционала системы до 6-х дней (включительно).

4.5.5. В размере 1 млн. руб. в случае недоступности части функционала системы более 6-и дней (включительно).

4.6. В случае невыполнения или нарушением сроков выполнения Исполнителем пункта 2.26 настоящего Регламента, Заказчик вправе применить штрафные санкции в размере до 50 тыс. руб. за каждый такой случай.

|  |  |
| --- | --- |
| От Заказчика:  Директор ФРИИ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Варламов К.В./  М.П. | От Исполнителя:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение № 3

к Договору оказания услуг № К1/9-18

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**Сведения о цепочке собственников ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (Исполнитель)**

включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Исполнителя

| Наименование Исполнителя (ИНН, вид деятельности) | | | | | № п/п | Информация о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц) | | | | | | | Сведения о составе исполни-тельных органов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН | ОГРН | Наименование организации | Код ОКВЭД | Ф.И.О. руководителя | ИНН | ОГРН | Наименование/ Ф.И.О. | Адрес регистрации | Серия, № документа, удостоверяющего личность (для физических лиц) | Руководитель/ участник/ акционер/ собственник/ бенефициар | Информация о подтверждающих документах |
|  |  |  |  |  | *1* |  |  |  |  |  | Учредитель \_\_\_% | *Выписка ЕГРЮЛ, Решение о создании № 1 от \_\_\_\_* | *Генеральный директор* |
| *2* |  |  |  |  |  | Учредитель \_\_\_% | *Выписка ЕГРЮЛ, Решение о создании № 1 от \_\_\_\_* |

Настоящим подтверждаем факт отсутствия аффилированности Исполнителя, прямых и конечных выгодоприобретателей (бенефициаров) Исполнителя с работниками Заказчика.

Генеральный директор ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /(ФИО)

М.П.

Приложение № 4

к Договору оказания услуг № К1/9-18

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

*РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА:*

**АКТ № \_\_\_**

**сдачи-приемки услуг**

**по Договору №****К1/9-18 от \_\_.\_\_.2018 г.**

**за период с \_\_\_\_ по \_\_\_\_**

г. Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика – Директор ФРИИ Варламов К.В., действующий на основании Устава, с одной стороны, и представитель Исполнителя – Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт сдачи-приемки услуг о том, что услуги по Договору № К1/9-18 от \_\_.\_\_.2018 г. (далее — Договор), оказаны в срок и в надлежащем порядке оформлены.

1. Исполнителем по Договору оказаны услуги по развитию и технической поддержке интернет-сайта <http://edu.iidf.ru> в объеме \_\_\_ (\_\_\_) часов согласно Отчету.

2. Претензий к срокам и качеству услуг по Договору Заказчик не имеет.

3. Отчетные документы переданы Заказчику «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года.

4. Услуги за отчетный период с \_\_\_ по \_\_\_ оказаны на сумму — \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) рублей, включая НДС (*если применимо: не облагается в связи с применением Исполнителем УСН*).

5. Вознаграждение Исполнителя за передачу исключительных прав включено в стоимость услуг по настоящему Договору и составляет \_\_\_\_ (\_\_\_\_) рублей 00 копеек.

6. Заказчиком не перечислялся аванс за отчетный период.

7. Следует к оплате – \_\_\_\_ (\_\_\_\_) рублей 00 копеек, включая НДС (*если применимо: не облагается в связи с применением Исполнителем УСН*).

8. Исполнитель передает исключительные права на исходный код Сайта, настройки программного обеспечения или иное, путем размещения исходного кода на \_\_\_\_ и введения в действие на сервере edu.iidf.ru , расположенном в дата-центре Заказчика или в любом другом дата-центре, на усмотрение Заказчика.

9. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика. Настоящий Акт является основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Исполнителем за оказанные услуги.

10. Приложение к Акту: Отчет на \_\_ л.

|  |  |
| --- | --- |
| От Заказчика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.п. | От Исполнителя:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.п. |

##### Конец формы

Приложение № 5

к Договору оказания услуг № К1/9-18

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

*РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА:*

#### ОТЧЕТ № \_\_\_

**по Договору № К1/9-18 от \_\_.\_\_.2018 г.**

**за период с \_\_\_\_ по \_\_\_\_**

г. Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

1. Исполнителем по Договору оказаны услуги по развитию и технической поддержке интернет-сайта <http://edu.iidf.ru> в объеме \_\_\_ (\_\_\_) часов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Действующие квалификационные коэффициенты в соответствии с п.8.6. Технического задания | | |
| Специалист | Квалификация | Коэффициент |
| ФИО | Senior back-end developer | 1,25 |
| ФИО | Middle front-end developer | 1 |
| ФИО | Специалист по тестированию | 0,75 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группы и названия заявок | | | Количество часов | | | Стоимость, руб. |
| оценка | факт | итого с учетом коэффициентов по отдельным задачам |
| **Развитие** | | | | | | |
| Голосовые консультации | | |  |  |  |  |
|  | Добавить триггерные письма при регистрации пользователей на марафон для уменьшения нагрузки на аккаунт-менеджера, а также добавление возможности проводить одновременный набор в два марафона | |  |  |  |  |
|  |  | Senior back-end developer |  |  |  |  |
|  |  | Middle front-end developer |  |  |  |  |
|  |  | Специалист по тестированию |  |  |  |  |
| Кандидаты и команда | | |  |  |  |  |
|  | Доработка режима редактирования анкеты кандидата для возможности изменения типа предоставляемых данных для уменьшения нагрузки на аккаунт-менеджера | |  |  |  |  |
|  |  | Senior back-end developer |  |  |  |  |
|  |  | Специалист по тестированию |  |  |  |  |
| **Поддержка** | | | | | | |
| Выполнение разовых запросов по поддержке | | |  |  |  |  |
|  | Заявки | |  |  |  |  |
|  |  | Senior back-end developer |  |  |  |  |
|  |  | Middle front-end developer |  |  |  |  |
|  |  | Специалист по тестированию |  |  |  |  |
| Поддержка и администрирование сайта | | |  |  |  |  |
|  |  | Senior back-end developer |  |  |  |  |
| Исправление дефектов, внесенных Исполнителем | | |  |  |  |  |
| **Итого оказано услуг** | | | | | |  |
| **Штрафные санкции** | | | | | | |
| Система недоступна более двух дней для десятков пользователей | | | 0,00 | | | |
| Отсутствие проверки системы автоматического тестирования и мониторинга | | | 0,00 | | | |
| **Итого штрафных санкций** | | | | | | **0,00** |
| **Итого к оплате** | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квалификационные коэффициенты по результатам месяца в соответствии с п.8.6. Технического задания | | | | | |
| Специалист | Совокупное отношение факта к оценке | Количество запросов ошибок на запросы на развитие | Опыт (лет) | Квалификация | Коэффициент |
| ФИО |  |  |  | Senior back-end developer |  |
| ФИО |  |  |  | Middle front-end developer |  |
| ФИО |  |  |  | Специалист по тестированию |  |

|  |  |
| --- | --- |
| От Заказчика:  Руководитель проекта  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Китанин И.И. | От Исполнителя:  Руководитель проекта  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ ФИО |
| Согласовано:  Куратор проекта  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Малыч В.А.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года | Согласовано:  Куратор проекта  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ ФИО  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года |

*Конец формы*