**Часть  VI ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На оказание услуг на организацию выставочного стенда на Шоу технологий**

**«Открытые инновации»  2015**

**Предмет закупки:** Право заключения договора оказания услуг на организацию выставочного стенда на Шоу технологий «Открытые инновации»  2015 (далее – Мероприятие)

**Глоссарий:**

Фальшпол – пол-подиум, высотой 50 мм, выполненный из ЛДСП.

Ферменная конструкция – конструкция из металлической фермы, к которой крепится подвесная конструкция с помощью лебедок.

Фитодизайн – оформление стенда декоративными растениями и цветами.

Аккредитация – получение разрешения на строительство стенда.

Точка подвеса – подвес к потолочным конструкциям павильона с учетом веса подвесной конструкции.

Мобильная перегородка – временно возводимые стены из прозрачного или полупрозрачного оргстекла для создания переговорной комнаты.

Он-лайн анкетирование – разработка web-страницы с полями для опроса гостей стенда.

**Дата и время проведения Мероприятия:**  28 октября – 1 ноября 2015 года с 10:00 до 18:00 (ч/мин)

**Дата и время монтажа стенда: с 20:00 (ч/мин) 24 октября по 18:00 (ч/мин) 27 октября 2015 г.**

**Дата и время демонтажа стенда: с 21:00 (ч/мин) 01 ноября по 18:00 (ч/мин) 03 ноября 2015 г.**

**Место выполнения работ и оказания услуг (далее - Площадка):** ВДНХ, 75 павильон. (53 м2).

**Состав услуг:** Услуги по организации и дизайну выставочного стенда на Шоу технологий «Открытые инновации»  2015 (53 м2).

**Организация Мероприятия включает в себя:**

1. Монтаж/демонтаж эксклюзивного выставочного 1-этажного стенда по дизайн-макету Заказчика.

2. Организацию активностей на стенде.

**Тип Мероприятия:** выставка для молодых интернет-предпринимателей, инвесторов, бизнес-ангелов, топ-менеджеров крупных компаний, представителей органов государственной власти.

**Перечень услуг:**

В рамках Мероприятия Исполнитель оказывает услуги в соответствии с нижеприведенной таблицей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуги** | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| **1. Строительство эксклюзивного выставочного стенда** | | | |
| **1.1** | **Основные конструкции** |  |  |
|  | Производство подиума H-50 мм. с подсветкой по периметру | м.кв. | 53 |
|  | Подвесная конструкция, рама сварная из алюминиевых профилей, облицованная панелями ПСП (среднеплотная древесноволокнистая плита)) с дальнейшей облицовкой глянцевым белым полистиролом | компл. | 1 |
|  | Рама сварная из алюминиевых профилей под светодиодный модуль | компл. | 1 |
|  | Ферменная конструкция (над подвесной конструкцией) | м.п. | 48 |
|  | Каркас выставочного стенда из панелей МДФ и ДСП | компл. | 1 |
|  | Облицовка выставочного стенда панелями глянцевого полистрола | м.кв. | 80 |
|  | Стойка ресепшен | компл. | 1 |
|  | Стойка для Стартапов | шт. | 4 |
|  | Мобильная перегородка | компл. | 1 |
|  | Тумба под цветы | компл. | 1 |
|  | Предоставление двери распашной деревянной для застройки стендов | шт. | 1 |
| **1.2.** | **Электрика** |  |  |
|  | Щит электрический + комплект проводов | компл. | 1 |
|  | Светильник металлогалогенный холодного свечения 150 Вт. | шт. | 14 |
| **2. Художественное оформление стенда** | | | |
|  | Логотип объемный с торцевой подсветкой | компл. | 4 |
|  | Аппликация из пленки Оракал | м.кв. | 10 |
|  | Фитодизайн | компл. | 1 |
| **3. Аренда оборудования** | | | |
|  | Аренда барных стульев белых | шт. | 6 |
|  | Аренда кресел белых | шт. | 2 |
|  | Аренда урны | шт. | 6 |
|  | Аренда стеллажа в подсобное помещение | шт. | 1 |
|  | Аренда вешалки напольной | шт. | 1 |
|  | Аренда плазменной панели 50 дюймов | шт. | 4 |
|  | Аренда светодиодного экрана на подвесной конструкции | компл. | 1 |
| **4. Услуги** | | | |
|  | Услуги монтажников (славянская внешность, возраст от 20 до 35) | ч.час | 270 |
|  | Конструкторская проработка | м.кв. | 53 |
|  | Транспортные услуги на монтаж и демонтаж | компл. | 1 |
|  | Услуги по утилизации мусора после монтажа и демонтажа | тонна | 1 |
|  | Услуги по оформлению пропуска на машину | усл. | 1 |
| **5. Услуги выставочного центра, аккредитация** | | | |
|  | Согласование и аккредитация с выставочным центром | м.кв. | 53 |
|  | Замер сопротивления электропроводки | компл. | 4 |
|  | Согласование с пожарными службами | м.кв. | 135 |
|  | Организация точки подвеса с помощью лебедки | точка | 9 |
| **6. Персонал** | | | |
|  | Услуги хостесс девушек, модельной внешности (рост от 175 см, 42 размер) | чел | 2 |
|  | Услуги фотографа, опыт работы на выставках от 3-х лет | час | 15 |
| **7. Активности на стенде, дополнительные услуги** | | | |
|  | Аренда планшетов Apple iPad не ниже 3 версии | шт | 2 |
|  | Услуги по созданию онлайн сервиса по опросу и анкетированию участников выставки | усл | 1 |
|  | Услуги инженера-дизайнера | час | 40 |
|  | Услуги координатора мероприятия от агентства | усл | 1 |

**Порядок оказания услуг:**

Взаимодействие с Исполнителем строится на основе Заявок. Заявка состоит из набора вышеперечисленных услуг и предоставляется на обработку Исполнителю не позднее 3-х недель до начала мероприятия. Исполнитель услуг обязан обработать заявку в течение 1-х суток и дать Заказчику обратную связь по электронной почте. Заявки направляются Исполнителю ответственными лицами Фонда, список которых закреплен в договоре. В случае необходимости производства сложных конструкций и материалов, аренды оборудования, Заказчик обязуется направлять заявки не позднее 4-х дней до начала мероприятия.

Все брендированные материалы могут быть запущены в производство только после согласования с Заказчиком и утверждения макетов и спецификаций по электронной почте.

Исполнитель разрабатывает концепцию оформления пространства и организует пространство в соответствии с Заявками Заказчика и с учетом фирменного стиля ФРИИ.

Перечень услуг может быть дополнен в случае соответствующего запроса со стороны Заказчика, цены на дополнительные услуги, которые не перечислены в данном ТЗ, утверждаются Заказчиком отдельно.

**В случае отказа Исполнителя от реализации заявки Заказчика или ее отдельных элементов при отсутствии объективных внешних причин, Заказчик вправе расторгнуть договор без компенсации Исполнителю понесенных расходов.**

**Требования к Исполнителю услуг:**

Исполнитель обязан ознакомиться с Площадкой для уточнения всех возможностей и особенностей Площадки.

Во время проведения мероприятия на Площадке всегда должен находиться представитель Исполнителя, способный оперативно отреагировать на запросы Заказчика во время мероприятия. Заказчик вправе дополнять набор услуг в заявке во время мероприятия. Цены на дополнительные услуги, которые не перечислены в данном ТЗ, утверждаются Заказчиком отдельно.

Поставщик обязан руководствоваться бренд буком Заказчика при производстве элементов оформления мероприятия, а также учитывать специфику деятельности Заказчика – сфера интернет-предпринимательства.